Приложение № 2

к письму от 09.01.2020 № 3

**Информация**

**по результатам контрольного мероприятия**

**«Проверка выполнения в текущем периоде 2019 года мероприятий «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение» и «Озеленение Вилючинского городского округа за счет средств от восстановительной стоимости, применяемой для возмещения ущерба зеленым насаждениям, в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа от 08.12.2017 № 180/60-6 «Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на производство вырубки деревьев и кустарников на территории Вилючинского городского округа и порядке расчета размера оплаты восстановительной стоимости» подпрограммы 2 «Благоустройство Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе»»**

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения главы Вилючинского городского округа от 11.07.2019 № 47-рд.

Проверка проведена в период с 11.07.2019 по 16.07.2019.

Проверкой установлены следующие нарушения:

- в проверяемом периоде установлены факты нарушения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части обязанности приведения главным распорядителем бюджетных средств показателей финансирования муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете;

- выявлены отдельные факты нарушения порядка отнесения расходов бюджета к коду классификации операций сектора государственного управления

Контрольным мероприятием установлено, что все подготовительные мероприятия необходимые для проведения работ по озеленению территории Вилючинского городского округа МКУ «Благоустройство Вилючинска» были выполнены. Посадка цветов не была завершена в установленные сроки по причине низкой температуры воздуха, установившейся в июне и начале июля 2019 года.

Экземпляры акта (от 16.07.2019 № 19/2019), составленного по результатам проверки, направлены директору Муниципального казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», начальнику отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа.